OMANIKUJÄRELEVALVE  TÖÖVÕTULEPING NR

Kiviõli										/kuupäev digiallkirjas/

Lüganuse Vallavalitsus, registrikood 77000223, asukoht Keskpuiestee 20, Kiviõli linn, Lüganuse vald, Ida-Virumaa, mida esindab valla põhimääruse alusel vallavanem Marja-Liisa Veiser, (edaspidi nimetatud Tellija) ja ____________________(edaspidi tekstis nimetatud Täitja) keda esindab juhatuse liige _____________ põhikirja alusel (Tellija ja Täitja edaspidi tekstis koos nimetatud "Pooled") sõlmisid  käesoleva käsunduslepingu (edaspidi  tekstis nimetatud  "Leping") alljärgnevas:

ÜLDSÄTTED

Mõisted

Insener - on isik, kes osutab vahetult objektil omanikujärelevalve teenust. Insener peab omama piisavat professionaalselt pädevust ja kogemust, et osutada Tellijale kvaliteetset Teenust;

Töövõtja - on isik, kes teostab ehitustöid;

Leping - on leping, mis on sõlmitud reoveemahuti paigaldamise ja hoone kanalisatsioonisüsteemi ühendamise ehitustööde järelevalve teostamiseks;

Töö - on Lüganuse vallas, Varja raamatukogu (aadressiga Varja küla, 43309, Lüganuse vald (katastriüksus 43701:002:0317)) reoveemahuti paigalduse koos hoone kanalisatsioonisüsteemi ühendamisega ehitustööde omanikujärelevalve teenus vastavalt töövõtulepingule.

- Lepingu ese ja objekt

  - Lepingu esemeks on Varja raamatukogu (aadressiga Varja küla, 43309, Lüganuse vald (katastriüksus 43701:002:0317)) reoveemahuti paigaldamine koos hoone kanalisatsioonisüsteemi ühendamisega ehitustööde omanikujärelevalve teenus majandus- ja taristuministri 02.07.2015 määruses nr 80 „Omanikujärelevalve tegemise kord“  sätestatud mahus.

  - Tellija annab ja Täitja võtab täitmisele omanikujärelevalve teostamise kooskõlas Lepinguga ja esitatud pakkumusega.

  - Täitja ülesandeks on tagada teenuse osutamisega kvaliteetne, Töövõtulepingust ja õigusaktidest tulenevatele nõuetele ja projektile vastav reoveemahuti paigaldus koos hoone kanalisatsioonisüsteemi ühendamisega ning optimaalne rahaliste ressursside kasutus ja tähtaegadest kinnipidamine.

2. Järelevalve teenuse osutamise koht ja kord

  - Järelevalve tegemine toimub aadressil Varja küla, 43309, Lüganuse vald (katastriüksus 43701:002:0317) vahetult Objektil omanikujärelevalve esindaja (omanikujärelevalve vastutav insener, tekstis edaspidi Insener) poolt.

  - Täitja kohustub teostama Järelevalvet vastavalt Lepingule ja majandus- ja taristuministri 06.07.2015 määrusele nr. 80 „Omanikujärelevalve tegemise kord”, käesolevale Lepingule ja Lepingu dokumentidele.

  - Võimalikud muudatused Lepingu tingimustes vormistatakse kirjalikult Lepingu lisana ning allkirjastatakse Poolte  poolt.

  - Lepingu tõlgendamisel lähtuvad  Pooled võlaõigusseaduse käsunduslepingu regulatsioonist.

  - Inseneri volitusi on Tellija poolt piiratud järgnevalt:

    - Enne Töövõtja poolt esitatud Muudatuse ettepaneku heakskiitmist või juhise andmist Töövõtjale Muudatuse sisseviimiseks peab Insener konsulteerima Tellijaga ning saama Tellijalt kirjaliku nõusoleku Muudatuse sisseviimiseks.

    - Otsuste tegemisel, mis võib kaasa tuua Täitmisaja pikenemise, peab Insener     konsulteerima Tellijaga ning saama Tellijalt kirjaliku nõusoleku.

- Lepingu dokumendid:

  - Täitja hinnapakkumus;

  - Lepingu Lisad, milles võidakse kokku leppida pärast Lepingu sõlmimist.

- Lepingu täitmise tähtaeg

  - Järelevalve toimingute algus on 28. august 2023. Hankelepingu lõplik tähtaeg on 09. oktoober 2023.

  - Leping jõustub selle allakirjutamise hetkest Poolte poolt ning kehtib Järelevalve tegemisel kuni valminud ehitustöö üleandmiseni.

  - Kui ehitustöö lõpptähtaeg muutub tulenevalt Lepingu muutmisest, sõlmivad Pooled kirjalikult Lepingu Lisa Järelevalve tegemise tähtaja muutmise kohta.

- Lepingu tasu ja maksmise kord

  - Lepingu tasu tehtud omanikujärelevalve eest on ……………………….  eurot, millele lisandub käibemaks 20 % ………………….   eurot, kokku ………………………eurot, vastavalt edukaks tunnistatud pakkumusele. Lepingu tasu hulka kuuluvad käsundi täitmiseks professionaalsel tasandil kõigi vajalike toimingute kulud, millega Täitja pidi pakkumuse tegemisel arvestama.

  - Tellija kohustub Täitjale tasuma Lepingu tingimuste kohaselt tehtud Järelevalve eest  Poolte poolt allkirjastatud akti ning Täitja poolt e-arvete keskkonnas aadressil:  FFF2558@arved.ee esitatud arve alusel. Arvete tasumise tähtaeg on 14 tööpäeva alates allkirjastatud Järelevalve akti alusel koostatud arve saamisest.

  - Viimase makse tasub Tellija pärast ehitustöö vastuvõtmist Tellija poolt ja kõigi nõutud aruannete ja dokumentide üleandmist  Tellijale 14 tööpäeva jooksul allkirjastatud Järelevalve akti alusel koostatud arve saamisest.

  - Insener esitab Tellija esindajale kuu jooksul tehtud Teenuse kohta vormi kohase akti (Lepingu Lisa) koos Lepingus ja Lepingu dokumentides nõutud aruannete ja õienditega järgmise kuu kolmandaks kuupäevaks.

  - Tellija esindaja kontrollib saadud dokumendid ja allkirjastab akti kolme tööpäeva jooksul akti saamisest või esitab sama aja jooksul Täitja esindajale kirjalikult pretensiooni.

  - Kui Täitja esindaja ei ole Tellija esindaja pretensiooniga nõus, siis esitab ta oma vastuväited kolme tööpäeva jooksul alates pretensiooni saamisest Tellijale ning need lahendatakse Täitja ja  Tellija vaheliste läbirääkimiste teel.

- Tellija õigused ja kohustused

  - Saada õigeaegselt Täitjalt teavet tee ehitustööde kulgemisest, tähtaegadest kinnipidamistest ja muudest olulistest asjaoludest, mis mõjutavad käesoleva Lepingu kohast täitmist.

  - Maksma Täitjale Lepingukohaselt teostatud omanikujärelevalve teenuse eest Lepingus kokkulepitud tasu.

  - Andma Täitjale teavet võimalikest olukordadest, mis mõjutavad omanikujärelevalve tegemist.

- Täitja õigused ja kohustused

  - Täitjal on õigus saada Lepingukohaselt tehtud Järelevalve eest kokkulepitud tasu.

  - Lisaks majandus- ja taristuministri 06.07.2015 määruses nr. 80 “Omanikujärelevalve tegemise kord” sätestatud omanikujärelevalve kohustustele on Täitja kohustatud täitma järgmisi kohustusi:

    - kokku kutsuma, juhatama ja protokollima avakoosolekut ning vähemalt üks kord lepingu jõusoleku jooksul kokku kutsuma, juhatama ja protokollima töökoosolekut;

    - teavitama kirjalikus vormis, viivituseta Tellijat, kui ehitustööde tegemisel ei peeta kinni projektist või kvaliteedinõuetest;

    - Insener peab vahetult osalema järgmiste tööprotsesside juures:

      - kaetavate tööde katmisel, sh. mahuti ankurdamisel;

      - reoveemahuti hoone kanalisatsioonisüsteemiga ühendamisel;

      - ehitusala heakorrastamisel.

- Leppetrahvid ja viivised

  - Leppetrahvide või viiviste nõudmisel ja tasumisel lähtuvad pooled võlaõigusseadusest.

  - Omanikujärelevalve Lepinguliste kohustuste süülisel rikkumisel määratavad leppetrahvid:

8.2.1   Leppetrahvi suuruseks on  0,5 % Lepingu tasust igakordse rikkumise kohta;

8.2.2   Leppetrahv ei vabasta Lepingu täitmise kohustusest.

  - Tellija Lepinguliste kohustuste süülisel rikkumisel tekitatud kahju hüvitamine ja viivised:

8.3.1 Juhul kui Tellija ei täida endale võetud Lepingulisi kohustusi süüliselt on Omanikujärelevalvel õigus nõuda Tellijalt leppetrahvi tasumist kuni 0,05 % päevas Lepingu tasust iga päeva eest, mille osas on tõestatud, et Tellija ei täitnud endale võetud kohustusi ning mittetäitmine ei olnud vabandatav.

8.3.2   Juhul kui Tellija ei täida tähtaegselt tasu maksmise kohustust, on Omanikujärelevalvel õigus nõuda viivist 0,5 % tasumisele kuuluvast summast iga maksmisega viivitatud päeva kohta.

- Vaidluste lahendamine

9.1  Vaidluste lahendamine toimub Poolte läbirääkimiste teel, kui see ei anna tulemusi, siis lahendatakse vaidlus Viru Maakohtus.

9.2    Vaidlustes kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusnorme.

- Poolte esindajad Lepingu täitmisel

10.1  Lepingu täitmisega seotud küsimuste lahendamiseks määravad pooled volitatud esindajad:

10.1.1. Tellija esindaja Lepinguga seotud küsimustes on: Max Kaur, abivallavanem, +372 5341 3122, max.kaur@lyganuse.ee;

10.1.2.  Täitja esindaja (Insener) Lepinguga seotud küsimustes on:________________________

Tel:.....................................e-post:....................................................

10.2. Esindaja muutmise korral kohustuvad Pooled uue esindaja andmed teisele Poolele teatama kirjalikus vormis vähemalt viis tööpäeva enne soovitavat muutmist.

10.3. Kui selleks on erakorraline vajadus võib esindaja muutmisest teatada Poolele kolm tööpäeva ette.

- Lõppsätted

11.1. Leping on koostatud eesti keeles ja allkirjastatud digitaalselt.

  - Kõik Pooltevahelised teated on Pooled kohustatud teisele Poolele edastama kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, sidevahendite teel, millede andmed sisalduvad käesolevas Lepingus.

  - Teade loetakse Poolele kättetoimetatuks kolmandast päevast teate e-postiga saatmisest.

- Poolte rekvisiidid

| Tellija Lüganuse Vallavalitsus registrikood 77000223, Keskpuiestee 20 Kiviõli linn, 43199 Lüganuse vald, Ida-Virumaa Tel: 332 1320, e-post: valitsus@lyganuse.ee | Täitja …………………. registrikood |
| --- | --- |

- Poolte allkirjad

/allkirjastatud digitaalselt/		/allkirjastatud digitaalselt/

- Lisa Varja raamatukogu reoveemahuti paigaldamine koos hoone kanalisatsioonisüsteemi ühendamisega ehitustööde

- omanikujärelevalve töövõtulepingule nr

# Järelevalve akt NR.

Tellija pretensioonid:

| Andis üle: | Võttis vastu: |
| --- | --- |
| Täitja esindaja: | Tellija esindaja: |
| nimi ja allkiri: | nimi ja allkiri: |
| kuupäev: | kuupäev: |